#### БАШКОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ                                       Администрация

#### ТУЙМАЗЫ РАЙОНЫ                                                                                                                                                                                                                                               сельского поселения

#### МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ                                                                                        ИЛЬЧИМБЕТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ИЛСЕМБӘТ АУЫЛ СОВЕТЫ                                                                                                       МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИЯТЕ                                Туймазинский район

452776,Туймазы районы, Илсембәт ауылы,                                                                                                                                                                         Республики Башкортостан

Мәктәп урамы, 37, тел.  38-6-35                                                                                               452776, Туймазинский район, с. Ильчимбетово

ИНН 0244001961  ОГРН 1020202217265                                                         ул Школьная,37,тел 38-6-35

КАРАР                           	                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» январь 2019 й.                     №25                       «28» января 2019 г.

Об утверждении перечня общественных территорий и плана проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий для рейтингового голосования по их включению в муниципальную программу сельского поселения Ильчимбетовский сельсовет «Формирование современной городской среды сельского поселения Ильчимбетовский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы»

Руководствуясь с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень общественных территорий сельского поселения Ильчимбетовский сельсовет для рейтингового голосования  в 2019 году  (приложение № 1);

2. Утвердить план проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий для рейтингового голосования по их включению в муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды сельского поселения на 2018-2020 годы» в 2019 году (приложение № 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Ильчимбетовский сельсовет.

Глава сельского поселения	Р.М.Гиниятуллин

приложение № 1

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2019 году

| № | Место |
| --- | --- |
| 1 | СДК с.Ильчимбетово |
| 2 | Сквер с. Ильчимбетово |
| 3 | Стадион с.Ильчимбетово |
| 4 | Детская площадка возле СДК с.Ильчимбетово |

приложение № 2

План проведения мероприятий и общественных обсуждений перечня общественных территорий для рейтингового голосования по их включению в муниципальную программу сельского поселения Ильчимбетовский сельсовет «Формирование современной городской среды на 2018-2020 годы»

| Период проведения | Наименование мероприятий проведения общественного обсуждения выбора общественных территорий |
| --- | --- |
| До 28.01.2019 | Опубликование Перечня общественных территорий на официальном сайте администрации |
| 28.02.2019 | Проведение общественного обсуждения перечня общественных территорий в рамках проекта Программы на официальном сайте администрации сельского поселения |
| До 28.02.2019 | Прием предложений, замечаний по предложенному Перечню территорий (пункт приема - администрация сельского поселения Ильчимбетовский сельсовет) и внесение в него соответствующих изменений |
| 01.03.2019 | Заседание общественной Комиссии |
| 01.03.2019 | Возложение на общественную Комиссию функции организации рейтингового голосования, уточнение ее состава (распределение обязанностей между членами Комиссии) – разработка Порядка организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2018- 2020 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| До 05.03.2019 | Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования |
| До 05.03.2019 | Утверждение итогов рейтингового голосования - заседание общественной Комиссии |
| До 15.03.2019 | Разработка и опубликование дизайн-проектов |
| До 15.03.2019 | Утверждение смет, получение заключений Госэкспертизы |
| До 25.03.2019 | Подготовка конкурсной документации |
| До 30.03.2019 | Внесение в план-график закупок |
| До 15.04.2019 | Размещение извещения о закупке |
| До 15.05.2019 | Подписание муниципального контракта |
| До 31.08.2019г | Контроль за исполнением контрактов и приемка выполненных работ |
| 01.09.2019г | Заседание общественной комиссии |